

**UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL**

**RELATÓRIO PROJETO APLICADO**

**E-COMMERCE**

**Distrito Federal**

**2025**

**GRUPO 2**

**RELATÓRIO PROJETO APLICADO**

**E-COMMERCE**

Gabriel de Menezes Paulino

Tiago Pereira Alves

Lucas Vinícius Ribeiro de Sousa

Ricardo Daniel Maia Assis

**Professor:** Vinícius Marques

**Distrito Federal**

**2025**

1. **Início do Trabalho**

Inicialmente, o trabalho foi iniciado pelo protótipo do site, utilizando o Figma, que facilita na visualização de ferramentas e funcionalidades que o site vai ter. Todos os integrantes do grupo tiveram acesso à ferramenta, portanto, inicialmente, todos colaboraram com o projeto do wireframe. Como referência de site, o grupo selecionou sites como Prada e Camisetas Romã.

Depois, foi criada uma organização no GitHub com todos os estudantes e o professor para que o trabalho ficasse organizado, tanto na parte de desenvolvimento, quanto na parte de andamento do projeto; por isso, foi criado, na parte de projetos, um quadro Kanban para seguir com a metodologia Scrumban (Scrum e Kanban).

Para o desenvolvimento, inicialmente, foram utilizadas as tecnologias mais populares para o desenvolvimento web: HTML, CSS e Javascript. Além disso, a API utilizada foi a "Fake Store API".

1. **Andamento do Trabalho**

**05/05/2025 -** Definição do primeiro Sprint, para iniciar o desenvolvimento, concluir o protótipo e começar a redigir a documentação/relatório.

**12/05/2025 -** Apresentação do protótipo do site para o professor. Também foram definidas as tarefas da semana para cada integrante.

**19/05/2025 -** Finalização dos diagramas UML e definição de um novo sprint.

**26/05/2025 -** Desenvolvimento, foco no front-end e início da documentação.

**02/06/2025 -** O grupo foi divido para que a maioria trabalhasse na parte da programação do site.

**09/06/2025 -** Oficializada a saída do integrante Luís Felipe após sua própria justificativa de que não poderia contribuir com o projeto. Também foi apresentado o andamento do site ao professor, para que, dentro das próximas duas semanas, possamos apresentar o projeto concluído.

**16/06/2025 -** Finalização de alguns detalhes antes da entrega do projeto.